KNOWLEDGE STUDIO Техническое задание для агента OpenClaw Аналог NotebookLM+ · Версия 2.0

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее название | Knowledge Studio |
| Тип документа | Продуктово-техническое ТЗ для агента OpenClaw |
| Язык MVP-интерфейса | Русский (с возможностью локализации на EN) |
| Статус | Готово к имплементации |
| Версия | 2.0 — оптимизировано для агентного исполнения |
| Дата | 2025 |

§0 · КОНТРАКТ С АГЕНТОМ OPENCLAW

| 📌 | Этот документ является машиночитаемым ТЗ. Каждый раздел содержит атомарные, верифицируемые требования. Агент должен выполнять их в порядке этапов (§11) и отмечать статус каждого требования. |
| --- | --- |

## 0.1. Соглашение об исполнении

Агент OpenClaw, получив данный документ, обязан:

- Прочитать ТЗ полностью перед началом любых действий.

- Декомпозировать каждый раздел на атомарные задачи и создать внутренний backlog.

- Выполнять задачи в порядке Этапов 1–5, не переходя к следующему без завершения предыдущего.

- После каждого этапа — формировать отчёт о выполненных требованиях и открытых вопросах.

- Любое архитектурное решение, не описанное в ТЗ, — согласовывать явно, не принимать самостоятельно.

- Все генерируемые артефакты (код, схемы, конфиги) — сохранять в структурированном репозитории.

## 0.2. Определения терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Source / Источник | Любой файл или URL, загруженный пользователем в проект |
| Chunk / Чанк | Атомарный фрагмент текста из источника для индексации и поиска |
| Embedding | Векторное представление чанка для семантического поиска |
| Brand Profile | JSON-структура, извлечённая из брендбука и влияющая на генерации |
| Artifact / Артефакт | Результат генерации: текст, презентация, подкаст и т.д. |
| Semantic Link | Связь между двумя чанками из разных источников с типом и confidence |
| Ingestion Pipeline | Цепочка обработки источника: upload → parse → chunk → embed → index |
| LLM Orchestrator | Сервис, собирающий контекст и вызывающий языковую модель |
| Book Mode | Специальный режим обработки источника, распознанного как книга |
| Podcast Engine | Сервис генерации сценария и TTS-озвучки подкастов |

§1 · ЦЕЛЬ ПРОЕКТА И БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

## 1.1. Проблема

Существующие решения класса «чат по документам» решают лишь часть задачи: они позволяют задавать вопросы по одному документу, но не строят связи между источниками, не генерируют производные артефакты и не учитывают корпоративный бренд.

## 1.2. Решение: Knowledge Studio

Полноценная среда работы со знаниями — не просто «RAG-чат», а платформа, реализующая полный цикл:

| Шаг | Что происходит | Ценность для пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1. Загрузка | Источники разных форматов попадают в систему | Единое хранилище знаний |
| 2. Индексация | Текст, структура, сущности, связи | Машина понимает содержание |
| 3. Карта знаний | Граф связей между источниками | Видно, что с чем связано |
| 4. Аналитика | Deep analysis, противоречия, пробелы | Выводы вместо чтения |
| 5. Генерации | 20+ типов артефактов на базе источников | Готовые материалы |
| 6. Подкасты | Аудио-выпуски по книге, главам, темам | Контент без усилий |
| 7. Брендинг | Все артефакты в стиле компании | Корпоративное качество |

## 1.3. Бизнес-цели (приоритизированные)

- Единое пространство для исследования больших массивов знаний.

- Сокращение времени анализа документов: книги, статьи, отчёты, методички, презентации.

- Качественные генерации с опорой на источники, а не «общее знание модели».

- Корпоративная пригодность: бренд-контроль, воспроизводимость, аудит, управление знаниями.

- Масштабируемость: личная аналитика → командная/корпоративная работа.

§2 · ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПЕРСОНЫ

| Персона | Основная задача | Ключевые функции системы |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный исследователь | Быстро понять книгу, статью, набор отчётов | Чат, summary, подкасты, knowledge map |
| Аналитик / Менеджер | Структурированные выводы, риски, рекомендации | Deep analysis, сравнения, презентации |
| Методолог / Автор курсов | Конспекты, планы, квизы, учебные материалы | Генерации: FAQ, quiz, учебный модуль |
| Корпоративный пользователь | Брендированные материалы по внутр. документам | Brandbook engine, экспорт в DOCX/PPTX |

## 2.1. Основные User Stories (must-have для MVP)

| US-01 | Как исследователь, я хочу загрузить 10+ документов и получить карту их смысловых связей, чтобы понять структуру знаний без ручного чтения. |
| --- | --- |

| US-02 | Как аналитик, я хочу задать вопрос по загруженным материалам и получить ответ с точными цитатами и ссылками на источники. |
| --- | --- |

| US-03 | Как читатель, я хочу загрузить книгу и получить: обзор книги, summary по каждой главе, общий подкаст и подкаст по каждой главе. |
| --- | --- |

| US-04 | Как корпоративный пользователь, я хочу загрузить брендбук и получить все последующие генерации в стиле и тоне компании. |
| --- | --- |

| US-05 | Как методолог, я хочу на основе источников сгенерировать FAQ, квиз и учебный план одним действием. |
| --- | --- |

§3 · ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

## 3.1. Форматы файлов

| Формат | Приоритет | Метод обработки |
| --- | --- | --- |
| PDF | MVP · обязательно | PyMuPDF / pdfplumber + OCR fallback |
| Markdown (.md) | MVP · обязательно | Прямой парсинг структуры |
| TXT | MVP · обязательно | Прямое чтение + кодировка-детект |
| DOCX | MVP · обязательно | python-docx / unstructured |
| PPTX | MVP · обязательно | python-pptx (слайд → текст + изображения) |
| HTML | MVP · обязательно | BeautifulSoup / Trafilatura |
| EPUB | MVP · обязательно | ebooklib / Calibre CLI |
| XLSX / CSV | Post-MVP | openpyxl / pandas |
| PNG/JPG/WEBP | Post-MVP | OCR: Tesseract / Cloud Vision |
| MP3/WAV/M4A | Post-MVP | Whisper transcription |
| MP4/MOV | Post-MVP | Whisper + frame sampling |

## 3.2. Ссылочные источники

| Тип ссылки | Приоритет | Метод |
| --- | --- | --- |
| URL веб-страницы | MVP | Trafilatura / Playwright headless |
| YouTube (транскрипция) | Post-MVP | youtube-transcript-api / Whisper |
| GitHub (README, docs) | Post-MVP | GitHub API |
| RSS / статьи | Post-MVP | feedparser |

## 3.3. Специальный тип: КНИГА

Источник помечается как «книга» автоматически или вручную. При этом запускается расширенный pipeline:

- Извлечение оглавления (TOC): структура глав и подглав.

- Привязка текстовых блоков к главам по позиции в документе.

- Генерация summary для каждой главы.

- Генерация общего обзора книги.

- Создание подкаст-линейки: 1 общий + N по главам.

- Поиск сквозных мотивов, персонажей, концепций по всей книге.

- Интерфейс: дерево структуры + навигация по главам.

## 3.4. Специальный тип: БРЕНДБУК

Загружается в формате PDF или Markdown. Система извлекает brand_profile:

{"brand_name": "string", "colors": ["#RRGGBB"], "fonts": ["string"],

"tone_of_voice": ["formal|friendly|expert"], "layout_rules": ["string"],

"logo_rules": ["string"], "image_rules": ["string"], "do_not_use": ["string"]}

Все последующие генерации могут использовать brand_profile. Пользователь может включать/выключать влияние брендбука на конкретный артефакт.

§4 · ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 4.1. Управление проектами

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| PM-01 | Создание, переименование, архивирование, удаление проектов | MVP |
| PM-02 | Назначение проекту: описание, теги, язык, brand_profile | MVP |
| PM-03 | Хранение источников, анализов, артефактов в рамках проекта | MVP |
| PM-04 | История активности по проекту (audit log) | MVP |
| PM-05 | Лимиты: источников, объёма, запросов на проект | MVP |

## 4.2. Ingestion Pipeline

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| ING-01 | Загрузка drag-and-drop и через file picker | MVP |
| ING-02 | Множественная загрузка (до 20 файлов одновременно) | MVP |
| ING-03 | Прогресс-бар обработки с этапами и статусом ошибок | MVP |
| ING-04 | Автоматическое определение типа источника | MVP |
| ING-05 | Ручное изменение типа источника (книга, брендбук, документ) | MVP |
| ING-06 | Извлечение: текст, структура, таблицы, заголовки, метаданные | MVP |
| ING-07 | Fallback-цепочка парсеров при сбое основного | MVP |
| ING-08 | Идемпотентность: повторная загрузка того же файла — не дублирует данные | MVP |
| ING-09 | Логирование ошибок с человекочитаемым объяснением | MVP |
| ING-10 | Ручная коррекция структуры документа пользователем | Post-MVP |

## 4.3. Семантическая индексация

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| IDX-01 | Chunking с учётом структуры (не случайный по размеру) | MVP |
| IDX-02 | Иерархия: документ → раздел → подраздел → абзац/chunk | MVP |
| IDX-03 | Генерация embeddings для каждого чанка | MVP |
| IDX-04 | Full-text индексация для точного поиска | MVP |
| IDX-05 | Извлечение именованных сущностей (NER): люди, компании, места, даты | MVP |
| IDX-06 | Повторная индексация после обновления документа | MVP |
| IDX-07 | Topic modeling / кластеризация по темам | Post-MVP |

## 4.4. Семантические связи (ключевая функция)

Система должна автоматически находить и хранить связи между фрагментами разных источников:

| Тип связи | Описание | Используется в |
| --- | --- | --- |
| supports / подтверждает | Фрагмент A подтверждает тезис фрагмента B | Knowledge map, Deep analysis |
| extends / развивает | Фрагмент A развивает идею из B | Knowledge map |
| contradicts / противоречит | Фрагменты содержат конфликтующие утверждения | Conflict detection |
| overlaps / пересекается | Схожая тема, разные источники | Cluster view |
| references / ссылается | Явная ссылка на похожий контекст | Citation graph |

Для каждой связи хранится: source_chunk_a, source_chunk_b, link_type, confidence (0.0–1.0), explanation.

## 4.5. Чат по источникам

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| CHAT-01 | Режим «строго по источникам»: ответ только на основе загруженных данных | MVP |
| CHAT-02 | Режим «источники + модельные выводы»: гибридный ответ | MVP |
| CHAT-03 | Режим «аналитик»: смелые гипотезы с явной пометкой [интерпретация] | MVP |
| CHAT-04 | Цитаты и ссылки: каждый ответ содержит источники с указанием раздела | MVP |
| CHAT-05 | Раскрытие доказательной базы: пользователь видит использованные фрагменты | MVP |
| CHAT-06 | Follow-up вопросы с сохранением контекста диалога | MVP |
| CHAT-07 | История диалогов с поиском | MVP |
| CHAT-08 | Фильтрация по конкретным источникам / главам для текущего чата | MVP |

## 4.6. Deep Analysis

| Режим анализа | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Краткое summary | 300–500 слов, ключевые идеи | MVP |
| Подробное summary | 1000–2000 слов, структурированное | MVP |
| Ключевые идеи | Список 5–15 основных тезисов | MVP |
| Список сущностей | NER с группировкой по типам | MVP |
| Цитаты | Отобранные значимые цитаты из источников | MVP |
| Сравнение источников | Матрица сходств и различий | MVP |
| Поиск противоречий | Конфликтующие утверждения между источниками | MVP |
| Пробелы / белые пятна | Темы, которые не охвачены источниками | MVP |
| Общий нарратив | Связная история по группе источников | MVP |
| Причинно-следственные связи | Граф «что вызвало что» | Post-MVP |
| Хронологический анализ | Таймлайн событий из источников | Post-MVP |
| Анализ по гипотезе | Кастомный вопрос как исследовательская рамка | MVP |

## 4.7. Генерации (артефакты)

Система генерирует артефакты на основе источников. Для каждого артефакта пользователь настраивает: источники, детализацию, длину, язык, стиль, брендбук on/off, формат экспорта.

| Тип артефакта | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Краткий конспект | Сжатое изложение, 1–2 страницы | MVP |
| Подробный конспект | Детальное изложение со структурой | MVP |
| Executive Summary | Управленческая выжимка с рекомендациями | MVP |
| FAQ | 10–20 вопросов и ответов по материалу | MVP |
| Статья | Полноформатный текст для публикации | MVP |
| Пост для соцсетей | Короткий текст с хэштегами | MVP |
| Email / письмо | Деловое письмо на основе источников | MVP |
| Презентация | PPTX-слайды со структурой и тезисами | MVP |
| Учебный модуль / урок | Структурированный образовательный материал | MVP |
| Квиз | 10–20 вопросов с вариантами ответов | MVP |
| Таблица сравнений | Матрица по параметрам | MVP |
| Таймлайн | Хронологическая лента событий | MVP |
| Mind map | JSON/SVG-структура для визуализации | MVP |
| Чек-лист | Структурированный список действий | MVP |
| Аналитическая записка | Формат policy brief с рекомендациями | Post-MVP |
| Сценарий видео | Скрипт для видеообзора | Post-MVP |

## 4.8. Подкасты

Подкасты — ключевая функция, требующая отдельного Podcast Engine:

### Обязательные сценарии:

- Общий подкаст по книге — сценарий + аудио по всей книге.

- Подкасты по главам — отдельный выпуск для каждой главы книги.

- Тематический подкаст — по набору любых документов проекта.

### Форматы подкастов:

| Формат | Описание |
| --- | --- |
| Один ведущий | Монолог-обзор, академический тон |
| Два ведущих (диалог) | A и B обсуждают материал, разные точки зрения |
| Интервью | Условный «гость» отвечает на вопросы ведущего |
| Обзор | Нейтральный информационный обзор темы |

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| POD-01 | Генерация сценария до генерации аудио (пользователь видит и редактирует) | MVP |
| POD-02 | Выбор формата: 1 ведущий / диалог / интервью / обзор | MVP |
| POD-03 | Выбор длительности: 5 / 10 / 20 / 30+ минут | MVP |
| POD-04 | Выбор тональности: серьёзный / дружелюбный / академический | MVP |
| POD-05 | Отображение источников, использованных в выпуске | MVP |
| POD-06 | Редактирование сценария перед озвучкой | MVP |
| POD-07 | Экспорт: MP3 + TXT (с таймкодами) | MVP |
| POD-08 | Прогресс-бар генерации аудио | MVP |
| POD-09 | Встроенный аудиоплеер с таймкодами секций | MVP |

## 4.9. Brandbook Engine

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| BRAND-01 | Загрузка брендбука в PDF или Markdown | MVP |
| BRAND-02 | Извлечение: цвета, шрифты, tone_of_voice, layout_rules, logo_rules, do_not_use | MVP |
| BRAND-03 | Формирование нормализованного JSON brand_profile | MVP |
| BRAND-04 | Применение brand_profile к генерациям (презентации, документы, карточки) | MVP |
| BRAND-05 | Отображение применённых правил пользователю в интерфейсе | MVP |
| BRAND-06 | Включение/выключение брендбука для конкретной генерации | MVP |
| BRAND-07 | Валидация артефакта на соответствие бренд-правилам | MVP |
| BRAND-08 | Ручная коррекция brand_profile через интерфейс | MVP |

## 4.10. Экспорт

| Формат | Применяется для | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Markdown (.md) | Конспекты, summary, FAQ, статьи | MVP |
| PDF | Все текстовые артефакты | MVP |
| DOCX | Документы с брендингом | MVP |
| PPTX | Презентации | MVP |
| TXT | Сценарии подкастов, чистый текст | MVP |
| MP3 | Аудио подкастов | MVP |
| JSON | Данные для интеграции, brand_profile, knowledge graph | MVP |
| WAV | Аудио высокого качества | Post-MVP |

§5 · АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

## 5.1. Модульная структура

Система состоит из 7 независимо масштабируемых подсистем:

| Модуль | Ответственность | Ключевые технологии |
| --- | --- | --- |
| Frontend | UI: проекты, источники, чат, карта знаний, генерации, подкасты | Next.js, React, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui |
| Backend API | CRUD, аутентификация, управление задачами, выдача результатов | FastAPI (Python) или Spring Boot (Kotlin) |
| Ingestion Pipeline | Обработка источников: upload → parse → chunk → embed → index | unstructured, PyMuPDF, Whisper, Celery/Temporal |
| Semantic Engine | Семантический поиск, reranking, graph linking, кластеризация | Qdrant/pgvector, sentence-transformers, Neo4j |
| LLM Orchestrator | Сборка контекста, вызов модели, шаблоны промптов, цитирование | LangChain/LlamaIndex, OpenAI/Anthropic API |
| Podcast Engine | Сценарий → секции → TTS → сборка MP3 + таймкоды | TTS API (ElevenLabs/Azure), pydub, ffmpeg |
| Brand Engine | Извлечение правил, brand_profile, валидация артефактов | LLM extraction, JSON Schema, Jinja2 templates |

## 5.2. Ingestion Pipeline (детально)

Последовательность этапов для каждого источника:

| № | Этап | Описание | Обработчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upload | Приём файла, virus scan, валидация формата | API + S3 |
| 2 | Type Detection | MIME-тип, эвристики, ML-классификатор | Ingestion Worker |
| 3 | Parse / OCR | Извлечение текста, таблиц, изображений | unstructured / PyMuPDF |
| 4 | Structure Extraction | Заголовки, TOC, главы, метаданные | Ingestion Worker |
| 5 | Chunking | Разбивка по структуре (не случайная) | Custom chunker |
| 6 | Metadata Enrichment | Язык, тематика, ключевые слова | LLM + spaCy |
| 7 | Entity Extraction | NER: люди, компании, места, даты, термины | spaCy + LLM |
| 8 | Embedding Generation | Вектора для каждого чанка | sentence-transformers |
| 9 | Semantic Linking | Связи между чанками разных источников | Semantic Engine |
| 10 | Topic Clustering | Группировка по темам | Semantic Engine |
| 11 | Index Write | Запись в vector DB + full-text index | Qdrant + PostgreSQL |
| 12 | Readiness Mark | Статус «ready», уведомление UI | API |

## 5.3. Модель данных (ключевые сущности)

| Сущность | Ключевые поля | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, plan, settings | → Workspace |
| Workspace | id, user_id, name, brand_profile_id | → Project |
| Project | id, workspace_id, name, language, status | → Source, ChatSession, Artifact |
| Source | id, project_id, type, title, status, language, storage_path | → SourceChunk |
| SourceChunk | id, source_id, text, embedding, position, section_path | → SemanticLink, Entity |
| Entity | id, chunk_id, type, value, normalized | ← SourceChunk |
| SemanticLink | id, chunk_a_id, chunk_b_id, link_type, confidence, explanation | ← SourceChunk |
| AnalysisRun | id, project_id, mode, status, result_artifact_id | ← Artifact |
| GenerationRun | id, project_id, artifact_type, params, status | ← Artifact |
| PodcastRun | id, project_id, source_ids, format, script, audio_path | ← Source |
| BrandProfile | id, project_id, colors, fonts, tone_of_voice, rules_json | ← Project |
| Artifact | id, project_id, type, format, storage_path, created_at | ← GenerationRun |
| ChatSession | id, project_id, title, mode, created_at | → ChatMessage |
| ChatMessage | id, session_id, role, content, source_refs, created_at | ← ChatSession |

§6 · API-СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 6.1. Минимальный набор эндпоинтов MVP

| Метод | Эндпоинт | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Регистрация пользователя |
| POST | /auth/login | Вход, получение JWT |
| POST | /projects | Создание проекта |
| GET | /projects/{id} | Данные проекта + список источников |
| PATCH | /projects/{id} | Обновление (название, теги, брендбук) |
| DELETE | /projects/{id} | Архивирование/удаление проекта |
| POST | /projects/{id}/sources/upload | Загрузка источника (multipart) |
| GET | /sources/{id} | Данные источника + структура |
| POST | /sources/{id}/reindex | Принудительная повторная индексация |
| GET | /projects/{id}/knowledge-map | Граф связей: узлы + рёбра + типы |
| POST | /projects/{id}/chat | Запрос в чат (streaming SSE) |
| GET | /projects/{id}/chat/sessions | История сессий |
| POST | /projects/{id}/analyze | Запуск режима анализа |
| POST | /projects/{id}/generate | Запуск генерации артефакта |
| POST | /projects/{id}/podcasts | Создание подкаста |
| POST | /projects/{id}/brandbooks | Загрузка брендбука |
| GET | /artifacts/{id} | Получение артефакта + метаданные |
| GET | /artifacts/{id}/download | Скачивание файла артефакта |
| GET | /jobs/{id} | Статус асинхронной задачи + прогресс + ошибки |

## 6.2. Асинхронные задачи

Тяжёлые операции выполняются асинхронно. POST-запрос возвращает job_id. Клиент опрашивает GET /jobs/{job_id} или подписывается на SSE-поток.

| Поле ответа | Описание |
| --- | --- |
| job_id | UUID задачи |
| status | queued ¦ processing ¦ done ¦ failed |
| progress | 0–100 (процент выполнения) |
| current_step | Текстовое описание текущего этапа |
| result | ID артефакта или данные результата (при done) |
| error | Описание ошибки с кодом (при failed) |

§7 · НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 7.1. Производительность (SLA)

| Операция | Целевой SLA | Допустимый SLA |
| --- | --- | --- |
| Загрузка файла до 200 МБ | < 30 сек | < 60 сек |
| Обработка PDF до 300 стр. | < 3 мин | < 10 мин |
| Ответ в чате (индексировано) | < 10 сек | < 20 сек |
| Summary книги | < 60 сек | < 3 мин |
| Генерация артефакта | < 60 сек | < 3 мин |
| Подкаст по главе (сценарий) | < 30 сек | < 60 сек |
| Подкаст по главе (аудио) | Зависит от TTS. Показывать прогресс | — |

## 7.2. Надёжность

- Асинхронная обработка всех тяжёлых задач через очереди.

- Retry-механизм: 3 попытки с exponential backoff.

- Идемпотентность ingestion pipeline: повторный запуск не дублирует данные.

- Dead-letter queue для проваленных задач с уведомлением в UI.

- Кэширование embeddings и промежуточных результатов.

## 7.3. Безопасность

- JWT-аутентификация + refresh tokens.

- Row-level security: пользователь видит только свои проекты.

- Шифрование данных at rest (AES-256) и in transit (TLS 1.3).

- Аудит лог: все действия пользователя фиксируются.

- Опциональный режим: отключение внешних LLM-провайдеров для чувствительных данных.

- Virus scan при загрузке каждого файла.

## 7.4. Наблюдаемость

- Метрики: ingestion latency, search latency, LLM latency, error rate, queue depth.

- Структурированные логи (JSON) с trace_id для каждого запроса.

- Distributed tracing: OpenTelemetry + Jaeger.

- Дашборд здоровья системы для администратора.

- Алерты при превышении SLA или росте error rate > 1%.

## 7.5. Масштабируемость

- Ingestion workers — горизонтальное масштабирование через Kubernetes HPA.

- LLM Orchestrator — stateless, масштабируется независимо.

- Podcast Engine — масштабируется независимо (TTS может быть дорогим).

- Vector DB — Qdrant в кластерном режиме.

- Object Storage — S3-compatible (MinIO для on-prem, AWS S3 для cloud).

§8 · ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 8.1. Навигационная структура (роуты)

| Роут | Экран | Ключевые элементы |
| --- | --- | --- |
| /projects | Список проектов | Карточки проектов, кнопка создания, поиск |
| /projects/:id | Дашборд проекта | Источники, статусы, последние артефакты, быстрые действия |
| /projects/:id/sources | Управление источниками | Upload area, список с фильтрами, статусы обработки |
| /projects/:id/sources/:sid | Просмотр источника | Preview, структура, сущности, связанные источники |
| /projects/:id/knowledge-map | Карта знаний | Граф: узлы + рёбра, фильтры по типу связи |
| /projects/:id/chat | Чат по источникам | Диалог, режимы, ссылки на источники, история |
| /projects/:id/analysis | Аналитика | Выбор режима, запуск, результаты с цитатами |
| /projects/:id/generate | Генерации | Выбор типа артефакта, настройки, предпросмотр |
| /projects/:id/podcasts | Подкасты | Список выпусков, создание, плеер, сценарий |
| /projects/:id/brandbook | Брендбук | Загруженные брендбуки, brand_profile, превью |
| /projects/:id/exports | История и экспорты | Все артефакты с фильтрами, скачивание |

## 8.2. Knowledge Map — требования к графу

- Узлы: документы / главы / сущности / темы — с разным визуальным весом.

- Рёбра: цвет и толщина по типу связи (подтверждает / противоречит / развивает).

- Интерактивность: zoom, pan, click на узел → детали, hover → preview.

- Фильтры: по типу связи, силе (confidence), конкретным источникам, главам, сущностям.

- Рекомендуемые библиотеки: React Flow, Cytoscape.js, Sigma.js.

## 8.3. UX-принципы

- Прогресс всегда виден: обработка, генерация, TTS — с % и текстом текущего этапа.

- Объяснимость: каждый ответ показывает, откуда взята информация.

- Минимум кликов до ключевых действий: загрузка → чат ≤ 3 клика.

- Мобильный-first не обязателен для MVP, но адаптивность для планшетов — да.

- Тёмная тема — желательно в MVP, обязательна в post-MVP.

§9 · РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

| 📌 | Стек — рекомендация, не жёсткое требование. Агент может предложить обоснованные альтернативы. Любые отклонения — согласовывать явно. |
| --- | --- |

| Слой | Технология | Альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + React + TypeScript | Nuxt 3 + Vue |
| UI Kit | Tailwind CSS + shadcn/ui | MUI / Chakra |
| Граф знаний (UI) | React Flow / Cytoscape.js | Sigma.js / D3 |
| Backend | FastAPI (Python) | Spring Boot (Kotlin) |
| Протокол реального времени | WebSocket + SSE (для стриминга чата) | — |
| Очереди задач | Temporal / Celery + Redis | Kafka + workers |
| Document parsing | unstructured + PyMuPDF + pdfplumber | Apache Tika |
| OCR | Tesseract (local) / Google Vision (cloud) | AWS Textract |
| Транскрипция | OpenAI Whisper (local или API) | AssemblyAI |
| Vector DB | Qdrant | pgvector / Weaviate / Pinecone |
| Full-text search | PostgreSQL FTS + tsvector | OpenSearch |
| Graph DB | Neo4j (для связей) | PostgreSQL + recursive CTE |
| Object Storage | MinIO (on-prem) / AWS S3 (cloud) | Cloudflare R2 |
| LLM (генерации) | Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o | Local: Mistral / LLaMA |
| LLM (длинный контекст) | Claude 3 Opus / Gemini 1.5 Pro | — |
| Embeddings | text-embedding-3-large / E5-large | BGE-M3 (multilingual) |
| Reranker | Cohere Rerank / BGE-reranker | — |
| TTS (русский) | ElevenLabs / Azure TTS / Yandex SpeechKit | CoquiTTS (local) |
| Контейнеризация | Docker + Kubernetes (k3s для dev) | Docker Compose (dev only) |
| CI/CD | GitHub Actions | GitLab CI |
| Observability | OpenTelemetry + Grafana + Loki | Datadog |

§10 · РИСКИ И МИТИГАЦИЯ

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Плохой парсинг сложных PDF (двухколоночные, сканы) | Высокая | Высокое | Fallback-цепочка: PyMuPDF → pdfplumber → OCR. Ручная коррекция структуры. |
| Нечёткое определение структуры книги без оглавления | Средняя | Высокое | Эвристики по размеру шрифта, отступам. LLM для TOC-reconstruction. Ручная разметка. |
| Рост стоимости LLM/TTS на длинных проектах | Высокая | Среднее | Кэш embeddings и промежуточных результатов. Лимиты и квоты. Tier pricing. |
| Галлюцинации при свободной генерации | Средняя | Высокое | Strict mode: ответ только по источникам. Явное разделение факт/цитата/интерпретация. |
| Плохое извлечение бренд-правил из неструктурированных PDF | Средняя | Среднее | LLM-экстракция с верификацией. Ручная коррекция brand_profile через UI. |
| Некорректное определение противоречий между источниками | Средняя | Среднее | Confidence score + объяснение. Пользователь подтверждает / отклоняет связи. |
| Latency TTS для длинных подкастов (книга целиком) | Высокая | Низкое | Параллельная озвучка секций. Прогресс-бар. Уведомление по email при готовности. |

§11 · ПЛАН РАЗРАБОТКИ ПО ЭТАПАМ

| 📌 | Агент OpenClaw обязан выполнять этапы последовательно. Переход к следующему этапу — только после выполнения всех критериев приёмки текущего. |
| --- | --- |

| Этап | Название | Deliverables | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foundation | Auth, проекты, загрузка источников, ingestion pipeline, semantic search, чат | Загрузить PDF, проиндексировать, задать вопрос с цитатами |
| 2 | Аналитика и связи | NER, semantic links, knowledge map UI, deep analysis | Карта связей для 3+ источников, выявление противоречий |
| 3 | Генерации | Summary, FAQ, article, presentation, quiz, table, checklist + экспорт | Сгенерировать 5 типов артефактов с экспортом в 3 формата |
| 4 | Книга и подкасты | Book mode, chapter mode, podcast script, TTS audio, player | Книга → подкаст по книге + по каждой главе |
| 5 | Брендбук | Brandbook ingestion, brand_profile JSON, генерации с брендингом | Загрузить брендбук → получить презентацию в стиле бренда |

§12 · КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ MVP

MVP считается реализованным при выполнении ВСЕХ нижеперечисленных условий:

| № | Критерий | Верификация |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Создать проект и загрузить ≥ 20 источников разных типов | Демо с реальными файлами |
| AC-02 | Успешное извлечение текста и структуры из PDF и Markdown | Проверка chunking + structure tree |
| AC-03 | Семантический поиск по всем загруженным материалам | Запрос → релевантные чанки с confidence |
| AC-04 | Граф связей между документами и фрагментами | Knowledge Map с ≥ 3 типами связей |
| AC-05 | Чат с опорой на источники и показом цитат | Ответ с [source: doc, section] ссылками |
| AC-06 | Не менее 8 типов генераций на базе источников | Демо: summary, FAQ, quiz, article, email, presentation, checklist, mind map |
| AC-07 | Книга: общий summary + summary по главам | Загрузить книгу → tree + summaries |
| AC-08 | Книга: общий подкаст + подкасты по главам | MP3 для книги + MP3 для каждой главы |
| AC-09 | Брендбук: извлечение brand_profile и применение к документам и презентациям | Загрузить брендбук → сгенерировать PPTX в его стиле |
| AC-10 | Экспорт в Markdown, PDF, MP3 | Каждый формат скачивается и открывается |
| AC-11 | История запусков анализа и генераций | Страница /exports со списком артефактов |

§13 · ОЖИДАЕМЫЕ АРТЕФАКТЫ ОТ АГЕНТА

| Артефакт | Формат | Срок |
| --- | --- | --- |
| Архитектурная схема решения | Mermaid / draw.io / PNG | Этап 1 |
| ER-диаграмма модели данных | dbdiagram.io / SQL DDL | Этап 1 |
| API-спецификация | OpenAPI 3.1 (YAML/JSON) | Этап 1 |
| Backlog: epics + user stories + tasks | Markdown / Notion / Linear | Этап 1 |
| Конфигурация ingestion pipeline | Python code + Dockerfile | Этап 1 |
| Схема semantic linking | Mermaid + описание алгоритма | Этап 2 |
| UX-прототипы ключевых экранов | Figma / HTML mockups | Этап 2 |
| Шаблоны промптов (промпт-библиотека) | Markdown + YAML | Этап 3 |
| Схема podcast pipeline | Mermaid + описание | Этап 4 |
| Схема brand_profile extraction | JSON Schema + примеры | Этап 5 |
| Схема observability и security controls | Mermaid / архитектурная нотация | Этап 5 |
| Отчёт по каждому этапу | Markdown: выполнено / блокеры / вопросы | Каждый этап |

§14 · ЦЕЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Итоговая система должна уметь корректно обрабатывать следующие запросы пользователей:

| 🔗 | Загрузи 12 документов и покажи, где они подтверждают или противоречат друг другу. |
| --- | --- |

| 🔍 | Сделай глубокий анализ всей папки материалов: 10 ключевых идей, 5 рисков, 5 белых пятен. |
| --- | --- |

| 📚 | Я загрузил книгу — сделай обзор, разбери каждую главу и сгенерируй отдельный подкаст по каждой. |
| --- | --- |

| 🎨 | Я загрузил брендбук — теперь все презентации, документы и обложки делай в этом стиле. |
| --- | --- |

| 🎙️ | Сделай подкаст в формате диалога двух ведущих по этим источникам. |
| --- | --- |

| 🗺️ | Покажи карту смысловых связей между всеми источниками и объясни, почему именно такие связи построены. |
| --- | --- |

Knowledge Studio — ТЗ v2.0 для агента OpenClaw  ·  Все права защищены